Ata de Reunião – Apresentação de Proposta de Transformação Arquitetural Planisa

Data: 15/04/2026
Horário: 18h01 às 19h15
Formato: Reunião Online
Tema: Apresentação da proposta de modernização arquitetural do sistema CAP / Karim EH

1. Participantes

Henrique Francisco da Rocha Netto, Stevan, Carol Cavalcanti, Ricardo, Allan Garcia Ferreira, Jose Raul de Quadros, Leonardo Fernandes de Oliveira, Felipe Manzatti Loyolla, Guilherme.

2. Objetivo da Reunião

Apresentar a proposta técnica da Stefanini para modernização da plataforma CAP / Karim EH, contemplando atualização tecnológica, mitigação de dívida técnica, evolução arquitetural e uso de inteligência artificial como acelerador do ciclo de desenvolvimento.

3. Resumo Executivo

A Stefanini apresentou proposta inicial baseada na evolução de um sistema legado composto por múltiplos módulos, atualmente em arquitetura monolítica, com tecnologias defasadas. A proposta previa separação modular, modernização tecnológica, atualização de segurança, migração de banco de dados e reescrita gradual do front-end.

Durante a reunião, a Planisa esclareceu prioridades importantes: o foco imediato não está em comercialização de módulos independentes ou microserviços, e sim em atualizar rapidamente a base tecnológica, segurança e manutenção do produto atual. Também foi sinalizado que o prazo inicial de 18 meses é considerado excessivo e pode inviabilizar o projeto, sendo solicitada reavaliação da estratégia e cronograma.

4. Principais Pontos Discutidos

4.1 Contexto Atual do Sistema

Foi apresentado que o sistema atual possui:

- Estrutura legada e monolítica

- Diversos módulos acoplados

- Spring Boot em versão antiga

- Front-end legado

- Banco MySQL

- Complexidade elevada em relatórios

- Necessidade de melhoria de segurança

- Baixa facilidade de manutenção futura

4.2 Proposta Inicial Stefanini

A proposta original previa:

- Separação dos módulos em serviços independentes

- Migração tecnológica em 4 fases

- Prazo estimado de 18 meses

- Evolução para arquitetura preparada para microserviços

- Migração de MySQL para PostgreSQL

- Atualização de autenticação / login

- Front-end em React

- Modernização de relatórios

- Pipeline CI/CD

- Documentação contínua do sistema

- Uso da plataforma interna de IA (SAI APP 3.0 / Siqueira) para acelerar entregas

4.3 Ajustes de Entendimento Solicitados pela Planisa

A Planisa esclareceu que alguns módulos citados já estão desacoplados ou em processo avançado de separação, devendo ser retirados/revistos da proposta.

Também foi reforçado que:

- O objetivo principal atual é modernização tecnológica

- Segurança da informação é prioridade

- Melhorar sustentação e manutenção futura

- Evitar impacto aos clientes atuais durante migração

- Microserviços são desejáveis no futuro, porém não urgentes agora

- Comercialização modular não é prioridade neste momento

4.4 Prazo do Projeto

O prazo de 18 meses foi considerado longo pela Planisa.

Foi informado que:

- Há benchmark de propostas em 12 meses

- Esperava-se ganho relevante com uso de IA

- 18 meses pode inviabilizar a iniciativa

A Stefanini se comprometeu a revisar o desenho da solução, avaliando:

- Paralelismo de atividades

- Redução de escopo inicial

- Priorização de modernização crítica

- Nova estratégia de execução

- Possível cronograma reduzido

4.5 Relatórios e Performance

Foi destacado pela Planisa que cerca de 63% do código Java atual está ligado a relatórios.

Problemas atuais:

- Regras duplicadas

- Alto esforço de manutenção

- Processamento em tempo real no clique do usuário

- Lentidão/performance

Direcionamento discutido:

- Separar dados brutos de dados consolidados

- Criar processamento prévio (modelo ETL / Data Lake)

- Fazer relatórios consumirem dados já tratados

- Reduzir complexidade no Java

4.6 Documentação

A Planisa reforçou forte necessidade de documentação completa para futura sustentação interna.

A Stefanini informou que a documentação faz parte do processo desde o início e seria mantida continuamente atualizada a cada entrega.

4.7 Demonstração da Plataforma de IA

Foi realizada demonstração da plataforma proprietária utilizada pela Stefanini para acelerar desenvolvimento, incluindo:

- Refinamento funcional automatizado

- Geração de user stories

- Critérios de aceite

- Sugestões técnicas

- Desenvolvimento assistido por IA

- Code review

- Engenharia reversa

- Documentação automática

- Integração com boards e repositórios

5. Decisões e Direcionamentos

- Revisar proposta original com foco nas prioridades reais da Planisa.

- Reavaliar prazo total do projeto.

- Reduzir foco inicial em comercialização modular.

- Priorizar atualização tecnológica, segurança e sustentação.

- Considerar futura modularização sem tornar isso bloqueador agora.

- Refinar arquitetura considerando relatórios e performance.

- Preparar nova rodada de discussão após revisão.

6. Próximos Passos





| Ação | Responsável |
| --- | --- |
| Revisar proposta técnica e cronograma | Stefanini |
| Reavaliar escopo prioritário | Stefanini + Planisa |
| Considerar novo prazo-alvo | Stefanini |
| Retorno com proposta ajustada | Stefanini |
| Nova reunião de alinhamento | Ambas as partes |

7. Encerramento

A reunião foi encerrada com alinhamento positivo entre as partes e entendimento de que a proposta precisa ser refinada para aderir melhor às necessidades imediatas da Planisa, especialmente em prazo, foco de entrega e criticidade técnica.